Разъяснение конкурсной документации открытого конкурса №2

«Корректировка проектно сметной документации по реконструкции здания по ул. Линейная, 253/1 МОУ ДОД «КДЮСШ».

Наименование заказчика: Муниципальное учреждение «Отдел капитального строительства».

Место нахождения: г. Черногорск, ул. Советская, 63.

Почтовый адрес: 655154,  г.Черногорск, ул. Советская, 63.

Адрес электронной почты: myoks1@rambler.ru.

Номер контактного телефона: 8 (390-31) 4-12-34, 2-15-53.

Контактное лицо: Солдатенкова Наталья Николаевна.

Извещение о проведении открытого конкурса № 2 было опубликовано в официальном печатном издании газета «Черногорск» № 22 (1072) от 19 марта 2010г. и размещено на официальном сайте 19 марта 2010г.

В адрес МУ «ОКС» поступил запрос с просьбой о разъяснении положений  конкурсной документации следующего содержания:

1. За чей счет будет происходить оплата государственной экспертизы ПСД?

2. В   перечень   работ   по   конкурсам   входит   «предоставление   положительной государственной   экспертизы».   Согласно   ПОСТАНОВЛЕНИЯ   ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 5 марта 2007 г. N 145 О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

Пункт 29. Срок проведения государственной экспертизы не должен превышать 3 месяца. В течение не более 45 дней проводится государственная экспертиза:

а)	результатов инженерных изысканий, которые направлены на государственную
экспертизу до направления на эту экспертизу проектной документации;

б) проектной документации или проектной документации и результатов инженерных
изысканий в отношении жилых объектов капитального строительства, не относящихся к
уникальным объектам;

в)	проектной документации или проектной документации и результатов инженерных
изысканий   в   отношении   объектов   капитального   строительства,   строительство,
реконструкция и (или) капитальный ремонт которых будут осуществляться в особых
экономических зонах.

Таким образом, учитывая, что срок государственной экспертизы для данного объекта может составить 90 дней, гарантировать выполнение всех работ за требуемые 40*60 дней попросту нереально!

Как Вы планируете разрешить это противоречие???

3. Предусмотрен ли авансовый платеж - да или нет и в каком объеме? Если экспертизу оплачивает исполнитель (а стоимость экспертизы составляет порядка 500 000 рублей), какая сумма будет оплачена до момента подачи ПСД в экспертизу?

МУ «Отдел капитального строительства» разъясняет положения конкурсной документации:

- Согласно п. 13 технического задания конкурсной документации открытого конкурса №2 в состав и объем работ входит предоставление положительного заключения государственной экспертизы, в п. 5 раздела II информационной карты предусмотрен порядок оплаты выполненных работ расчет производится заказчиком после полного выполнения работ, включая устранение выявленных дефектов, на основании  акта приемки выполненных работ, оформленного в установленном порядке, сдачи отчетных форм, прохождения государственной экспертизы.»

- Муниципальным учреждением «Отдел капитального строительства» необходимо произвести освоение денежных средств заложенных в бюджете Республики Хакасия, и бюджете муниципального образования г. Черноорска  на строительство здания КДЮСШ по ул. Линейная, 523/1, на финансовый 2010 год, в связи с чем в конкурсной документации срок на выполнение работ по корректировки проектно-сметной документации по реконструкции здания по ул. Линейная, 253/1 МОУ ДОД «КДЮСШ» определен в 60 календарных дней.

- Проектом муниципального контракта и п. 5 раздела II информационной карты открытого конкурса №2 предусмотрена предоплата в размере 30 % от стоимости работ, при наличии целевых денежных средств на счете заказчика.

Руководитель

МУ «ОКС»										Г.В. Зайцев